ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  Теплицької сільської ради

03 червня 2022 року Протокол №1

# План заходів щодо покращення забезпечення населення

# Теплицької сільської ради якісною питною водою

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Контроль | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести роботу щодо організації зон санітарної охорони джерел відповідно до чинного законодавства (розробити проекти, визначити розмірі і кордони кожного поясу та правовий режим в цих зонах); організувати їх виконання) | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | 2022-2023 рік |
| 2. | Порушити питання щодо заміни вежі Рожновського в с.Веселий Кут | КП «Акватік» Виконавчий комітет Теплицької сільської ради |  | III-IV квартал 2022 року |
| 3. | Забезпечити санітарно-технічний стан та експлуатацію об'єктів водопостачання у відповідності з вимогами санітарного законодавства | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | постійно |
| 4. | Забезпечити не знижувальний двотижневий запас деззасобів для знезараження питної води та необхідне водопровідне обладнання у відповідній кількості | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | постійно. |
| 5. | Двічі на рік (весняний та осінній період) провести профілактичну дезінфекцію ємностей і водопровідних мереж з оформленням актів по виконані роботи | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | до 15.08.2022 р. |
| 6. | Забезпечння постійного лабораторного контролю показників безпеки та якості питної, яка подається населенню згідно вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієчні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | постійно |
| 7. | Здійснення робіт по визначенню в населених пунктах громадських джерел не централізованого водопостачання (криниці,свердловини, джерела) з водою питної якості за результатами лабораторних досліджень | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | постійно |
| 8. | При виявленні високих рівнів забруднення питної води, при підтопленні водопровідних споруд та мереж,колодязів громадського користування, тимчасово забороняти експлуатацію об’єктів водопостачання та організувати забезпечення населення питною водою гарантованої якості. | КП «Акватік» КП «Кришталь» | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | За необхідністю |
| 9. | Забезпечити встановлення у дитячих навчальних закладах водоочисних установок. | Відділ освіти | Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та земельних відносин Теплицької сільської ради Арцизьке управління ГУ Держпродспоживслужби. | 2022-2023 |

Секретар ради                                                            Людмила КАРАТ