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         ТЕПЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
       БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ   ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  Р І Ш Е Н Н Я                                            
Про затвердження плану заходів 
під час повені та паводків на території 
Теплицької сільської ради  у 2024 році

Відповідно до підпункту 11 пункту «а» частини першої статті 361, підпункту 2 пункту «б»  статті 361, підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій під час повені та паводків

1. Затвердити план заходів підчас повені та паводків на території Теплицької сільської ради у 2024 році (додається).

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Портянко.


      Сільський голова                                                          Іван ЛЕОНТЬЄВ              
      
     

       22 березня  2024 року
           
        № 25 -VІІІ






                                                                                                                        Додаток 
                                                                                                  до рішення виконавчого комітету 
						                            Теплицької сільської ради
                                                                                                   № 25-VІІІ  від  22.03. 2024 р.
План
заходів щодо підготовки під час повені та паводків на території Теплицької сільської ради у 2024 році

Основні завдання плану:
· забезпечення готовності органів влади, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій у разі загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій під час повені та паводків;
· координація дій органів місцевого самоврядування, сил та засобів територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
· забезпечення підготовки гідротехнічних споруд до пропуску повені та дощових паводків;
· оперативне реагування у разі порушення нормальних умов проживання населення та сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, пов’язаних із повеневими водами, паводками;

	№ з/п
	Заходи
	Відповідальні
за виконання
	Термін
Виконання

	Заходи, які реалізуються на етапі підготовки

	1
	Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування усіх рівнів із визначенням відповідальних осіб, порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та повені
	Головний спеціаліст ОП ТБ НС
	До
01 квітня 2024 року

	2
	Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу під час паводку і повені та їх орієнтовні масштаби



	Головний спеціаліст ОП ТБ НС 
	До
01 квітня 
2024 року



	3
	Провести огляди стану гідроспоруд, ставків, які знаходяться в зонах впливу льодоходу, паводку та повені. Вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводку та повені
	Відділ архітектури, містобудування ЖКГ, власники (орендарі) 
	До
10 квітня 
2024 року

	4
	Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені та паводків
	Сільська рада,
керівники  
КП «Акватік» та КП «Кришталь»,  керівники підприємств 
	постійно


	5
	Підготувати інженерну й автомобільну техніку, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливо-мастильних матеріалів
	Сільська рада, керівники  
КП «Акватік» та КП «Кришталь»
	До
01 квітня 
2024року

	Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків

	6
	Забезпечити виконання робіт з санітарної очистки прибережних смуг водних об’єктів
	Сільська рада

	Постійно

	7
	Забезпечити розчистку кюветів, трубопереїздів, придорожніх каналів, та малих потоків з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів
	Сільська рада
КП «Акватік» та КП «Кришталь»
	Постійно









Керуючий справами
( секретар) виконавчого комітету                                                  Наталія  ШИДЕРОВА




image1.png




