ТЕПЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про затвердження Плану основних

заходів в Теплицькій сільській раді

щодо підготовки та пропуску можливого

льодоходу, повені та паводків у 2026 році

Відповідно до пункту 45 частини першої статті 26, підпункту 2 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення готовності Теплицької сільської ради до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені і паводків, виконавчий комітет сільської ради

В И Р I Ш И В:

1.Затвердити План основних заходів Теплицької сільської ради щодо підготовки та пропуску можливого льодоходу, повені та паводків у 2026 році  згідно додатку.

2. Контроль за виконання  цього рішення  покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Портянко.

Сільський голова   	                                     	            Іван  ЛЕОНТЬЄВ

29  січня  2026 року

№ 4-VІІІ

Додаток

до рішенням виконавчого комітету

Теплицької сільської ради

від  29.01.2026 р. № 4-VІІІ

ПЛАН

заходів Теплицької сільської ради щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2026 році

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити плани організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру при проходженні повені, льодоходу і дощових паводків | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ, відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та земельних відносин | До 1 березня 2026 р. |
| 2. | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів розробити карти-схеми зон можливого підтоплення. Визначити об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу повені та паводків. | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ |  |
| 3. | Уточнити порядок взаємодії виконавчої влади, місцевого самоврядування, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ |  |
| 4. | Провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні затоплення, а також захисту приватних домоволодінь | Головний спец. НС ОП ТБ ЦЗ, інспектор відділу ЗНС ГУ ДСНС та старости | До 1 березня 2026 р |
| 5 | Відкоригувати карту-схему зон можливого підтоплення. | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ | До 01 березня |
| 6 | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення робочого персоналу про можливу загрозу льодоходу, паводку і повені. | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ | До 01 березня |
| 7 | Уточнити персональний склад оперативного штабу для керівництва роботами з пропуску льодоходу, паводків і повені, | Головний спеціаліст НС ОП ТБ ЦЗ | До 01 березня |
| 8 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення; створити резерв паливно-мастильних матеріалів. | Керівники комунальних підприємств, відділ архітектури, містобудування, ЖКГ та зем. відносин | До 01 березня 2026 р |
| 9 | Уточнити план евакуації при загрозі виникнення паводку, місця тимчасового розміщення евакуйованих. | Евакуаційна комісія | До 01 березня 2026 р |
| 10 | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води. | Керівники комунальних підприємств | До 01 березня 2026 р |
| 11 | Забезпечити розчищення придорожніх канав, потічків від накопичення заторів льоду та сміття з метою недопущення затримки талих вод. | Керівники комунальних підприємств | До 01 березня 2026 р |