Додаток

до рішенням  виконавчого комітету

Теплицької сільської  ради

від 24.04.2026 р. № 30 - VІІІ

# Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій Теплицької громади

Болградського району Одеської області

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до  Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

# Описова частина

Середньостроковий план розроблено Інвестиційною радою   відповідно до цілей і завдань, визначених  Стратегією соціально – економічного розвитку Теплицької територіальної громади  на 2024 – 2028  роки,   у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

# Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій  є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднуються зусилля органів місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є економічний розвиток, інфраструктура,  енергоефективність, благоустрій, соціальний захист, залучення інвестицій.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в Теплицької громаді. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, сприяння розвитку сільськогосподарського бізнесу, поступовий ремонт інфраструктурних об’єктів, благоустрій територій, соціальний захист нужденних верств населення.

# Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в се- редньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані,

та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- транспортна інфраструктура ;

- інфраструктура та послуги ;

- освіта ;

- соціальна сфера .

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити  ключові сектори (галузі) для публічного інвестування.

- Сектор (галузь) «Транспортна інфраструктура» спрямований на модернізацію та поточний ремонт автомобільних доріг. Заплановано розвиток та забезпечення безпеки дорожнього руху, орієнтовані на відновлення і розвиток  транспортної системи.

- Сектор (галузь) « інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання  в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях.

- Сектор (галузь) «Освіта » спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та

доступності освіти.

- Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу).

# Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

# Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії соціально – економічного розвитку Теплицької громади на 2024 – 2028 роки,  Державної стратегії регіонального розвитку України, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій міністерств, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України (як кроссекторальною стратегією), а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

# Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026–2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис. грн.

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний фонд | 11 950 | 12 000 | 11 150 | 36 100 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 |
| Державні гарантії | 11 600 | 54 000 | 41 850 | 107 450 |
| Разом | 24 550 | 68 000 | 55 000 | 148 550 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортна інфраструктура | 2 000 | 6 000 | 4650 | 12 650 |
| інфраструктура та послуги | 4 400 | 1 500 | 1 500 | 7 400 |
| Освіта | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 500 |
| Соціальна сфера | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| Культура | 2 550 | 1 500 | 2 000 | 6 050 |
| Адміністративні послуги (ЦНАП) | 1000 | - | - | 1000 |

# Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проєктних портфелів держави.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі(секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом. Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проектного  портфеля.  Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування. В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального)  проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1 до

Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

на 2026 - 2028 роки

Основні  напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, молоді та спорту

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – _7 500__ тис. грн

| Напрям | Діючі проекти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Відсоток від базового значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “ Нова українська школа"” | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Кількість обладнаних кабінетів (закупленого обладнання для 8-10 класів) | 10 % | 80 % | Стратегія соціально – економічного розвитку Теплицької громади на 2024-2028 роки |
|  |  |  | Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 20% | 80% |  |
|  |  |  | Кількість розроблених інфраструктурних планів модернізації класів та дошкільних закладів освіти | 0 | 50% |  |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту | 60% | 100% |  |
|  |  |  | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | - | 2 |  |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист) | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, де встановлено систему відеоспостереження | 4 | 100% |  |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій | 80% | 100% |  |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням | 70% | 80% |  |
|  |  |  | Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС | 70% | 80% |  |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Шкільна освіта | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | 2 | 3 |  |
|  |  |  | Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) | - | 2 |  |
|  |  |  | Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення | 80% | 100% |  |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 50% | 80% | Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року |
|  |  |  | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | Частково модерни-зовано на 30% | 80% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Відповідальні  за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ надання соціальних послуг, служба у справах дітей

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – __1 500___ тис. грн

| Напрям | Діючі проекти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Права та інтереси дітей | Кількість збудованих/придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу | 0 | 2 | Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024- 2028 роки |
| Розвиток ветеранських просторів в населених пунктах громади |  | Ветерани | Кількість облаштованих просторів для ветеранів | - | 3 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування –  інфраструктура та послуги

Відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування –  відділ ЖКХ, архітектури та земельних відносин

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – __7  400__ тис. грн

| Напрям | Діючі проекти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання , в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної інфраструктури України | Водопос-тачання | Кількість введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів | 5 | 5 |  |
|  |  |  | Кількість об’єктів водного господарства забезпечених сонячними панелями | - | 2 |  |
|  |  |  | Рівень забезпечення системами енергонезалежності об’єктів водного господарства | 70 | 100 |  |
|  |  |  | Рівень забезпечення питною водою населення | 75 | 100 |  |
|  |  |  | Будівництво локальних станцій очистки питної води (бювети ) | 0 | 4 |  |
| Розробка комплексного плану просторового розвитку (КППР) території Теплицької громади | Проект розробки КППР | Містобудування, благоустрій | Вартість розробки КППР становить 12,0 млн. грн., у тому числі софінансування з бюджету розвитку Теплицької громади становить 2,4 млн. грн. | 2 400,0 | 100 % |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт.

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ ЖКХ, архітектури та земельних відносин

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – _12  6 50__ тис. грн

| Напрям | Діючі проекти/програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Обстеження стану основної мережі автомобільних доріг громади та розробка ПКД для капітального ремонту автомобільних доріг | дорожнє господарство | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування | 0 | 19.8 | Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року |
|  |  |  | Поточний ремонт покриття автодороги загального користування місцевого значення О162337 на ділянці Мирнопілля – Арциз протяжністю 10 км. | 0 | 6 000 |  |
|  |  |  | Поточний ремонт покриття автодороги загального користування місцевого значення С160201 Веселий Кут /Т-16-27/ – Садове (О160704) протяжністю 7,60 км. | 0 | 4 650 |  |
|  |  |  | Поточний ремонт покриття автодороги загального місцевого значення С-160208 під’їзд до села Теплиця протяжністю 2.2 км | 0 | 2 000 |  |

Додаток № 2

до Середньострокового плану

пріоритетних публічних інвестицій

на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта .

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти, молоді та спорту.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Дошкільна освіта | Частка захисних споруд Цивільного захисту (укриттів) закладів дошкільної освіти, що відповідають вимогам доступності | 70% | 100% | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки |
|  |  | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 2 | 100% |  |
|  |  | Частка переоснащених споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 2 | 100% |  |
| Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними цифровими засобами | Шкільна освіта | Кількість педагогічних працівників ЗЗСО, у яких задоволена потреба в комп’ютерному обладнанні для забезпечення освітнього процесу в дистанційній формі | 90% | 100% | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки |
|  |  | Кількість учнів закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), у яких покрита потреба в комп’ютерному обладнанні для доступу до дистанційного навчання | 90% | 100% |  |
|  |  | Питома вага педагогічних працівників ЗЗСО, які підвищили кваліфікацію з цифрової компетентності,% | 100% | 100% |  |
| Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Заходи з енергозабезпечення – капітальний ремонт покрівлі та фасаду з утепленням Мирнопільського ліцею з початковою школою та гімназією Теплицької сільської ради | 12556,329 | 19056,32 | Стратегія соціально – економічного розвитку Теплицької територіальної громади |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Частка закладів дошкільної освіти, в яких переоснащено ресурсні кімнати | 20% | 80% | Стратегічний План діяльності МОН до 2027 року |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, облаштованих засобами доступності (пандуси, туалетні кімнати) | 80% | 100% |  |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, у яких оновлено або перевірено технічну справність засобів пожежної сигналізації,систем контролю доступу | 0 | 100 |  |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, які обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації таоповіщення. | 0 | 100 |  |
|  |  | Частка переоснащених закладів дошкільної освіти | 0 | 100 |  |
| Модернізація інфраструктури установ та закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Відсоток учнів та батьків, які задоволені якістю харчування в закладі загальної середньої освіти | 70% | 100% | Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі |
|  |  | Забезпеченість установ та закладів загальної середньої освіти належними санітарно-гігієнічними умовами | 30% | 80% |  |
|  |  | Частка будівель в яких проведено утеплення, заміна вікон і дверей, модернізація систем опалення та впровадження енергоощадних технологій | 1 | 3 |  |
|  |  | Частка приміщень установ та закладів загальної середньої освіти оснащених сучасними системами пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу,що відповідають вимогам нормативно-правових актів | 0 | 80% |  |
|  |  | Частка установ та закладів загальної середньої освіти, які мають доступ до укриттів, що відповідають вимогам цивільного захисту | 70% | 100% |  |
| Покращення умов надання послуг інклюзивно-ресурсним центром шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення інклюзивного ресурсного центру в належний стан | Інклюзія | Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів | 17 |  |  |
|  |  | Забезпеченість закладу обладнанням та умовами для надання якісних послуг | 30% | 80% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація.

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ культури

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення умов надання якісних культурних послуг шляхом оновлення та модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан | Культурні послуги | Частка закладів культури, що надають базові культурні послуги, у яких оновлено матеріально-технічні засоби | - | 100 % | Стратегія соціально – економічного розвитку Теплицької територіальної громади |
|  |  | Частка публічних бібліотек, які досягли показника щорічного оновлення бібліотечних фондів | - | 65 % |  |
|  |  | Роботи з ліквідації аварійного стану, капітальний ремонт в приміщенні правого крила Будинку культури Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області за адресою : вул. Центральна, б. 154, с. Мирнопілля Болградського району Одеської області | 1499,965 | 100 % |  |
|  |  | Роботи з ліквідації аварійного стану, капітальний ремонт покрівлі Будинку культури Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області за адресою : вул. Центральна , б. 137, с. Теплиця Болградського району Одеської області | 2518,354 | 100 % |  |
|  |  | Створення умов безбарерності в будинках культури, сільських клубах, бібліотеках | 2000,0 | 100% |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування –  відділ «Центр надання адміністративних послуг».

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 рік | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток та трансформація мережі Центрів надання адміністративних послуг з високим рівнем цифрової зрілості, доступності, інклюзивності та зручності для суб’єктів звернень | Державні адміністра-тівні послуги | Кількість ЦНАПів громади, забезпечених обладнанням для надання послуг з видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина у формі картки | - | 1 | Стратегія соціально – економічного розвитку Теплицької територіальної громади |
|  |  | Кількість ЦНАПів громади, забезпечених обладнанням для надання послуг з видачі Посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів | - | 1 |  |
|  |  | Рівень задоволеності суб'єктів звернення якістю надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг | 70 % | 90 % |  |
|  |  | Закупівля обладнання для ЦНАПу для надання послуг з видачі паспортів, посвідчень водіїв | 1000,0 | 100% |  |

Сільський голова                                                                                                               Іван ЛЕОНТЬЄВ